福建洁达销售采购全链条自动化

RPA实施方案

2026年9月

目录

目录	2

修订记录	3

一、 需求背景	4

二、 业务量分析	4

三、 RPA业务流程	5

1. 流程图	5

2. 步骤说明	6

四、 环境准备	8

1. 系统环境	8

- 修订记录

| 编号 | 版本号 | 修订内容简述 | 修订日期 | 修订人 | 审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v20260817 | 建立版本 | 2026-8-17 | 高文华 |  |
|  | V20260909 | 增加销售需求自动化内容 | 2026-9-9 | 高文华 |  |

需求背景

当前公司采购合同管理业务覆盖年度协议签订、线上线下采购执行、跨系统数据协同等全流程环节，现有运作模式依赖多系统人工操作与数据转录，已成为采购业务效率提升的关键瓶颈。

每年年初，采购部需完成供应商年度协议签订，并在合同管理系统完成尽职调查、协议上传及审批流程；日常采购中，业务部门订单需求需通过 1 药城、药帮忙 APP 线上平台及线下渠道分别执行选品操作，线上平台下单后仅生成基础采购合同与订单详情，无法直接对接后端业务系统。业务执行过程中，采购员需手动从线上平台导出订单数据，人工匹配 M5 货品 ID，整理返利中心导入模板；每日需依据纸质采购合同，通过合同编号在返利中心 - 采购协议管理模块手动新增总单，逐笔录入批次合同品种、承付模式、承付参数、返利合约等细单信息，送审后等待数据下发至 M5 系统；最终还需在 M5 采购订单管理中，基于返利中心模板手动填写供应商、保管账、结算方式、订单号备注等信息，生成收货通知单。

现有流程存在人工选品采购工作量大、跨多系统手工转录、货品 ID 重复人工复核、多环节数据手动同步四大核心问题，不仅导致业务操作效率低下，人工重复录入耗时耗力，还易因人为操作产生数据误差，影响采购业务精准性与流转效率。为破解上述痛点，亟需启动采购合同全流程自动化项目，打通合同管理系统、返利中心、订单中心、M5 及线上采购平台数据壁垒，实现跨系统数据自动同步、货品 ID 智能匹配、全流程免人工录入，全面提升采购合同管理效率与数据准确性，支撑采购业务高效规范化运作。

业务量分析

| 涉及企业或部门 | 福建洁达采购部 |
| --- | --- |
| 此流程所需的人员数量 | 需要2名采购员 |
| 涉及平台数量 | 外部系统：1 药城、药帮忙 内部系统：订单中心、合同系统、返利中心、M5 |
| 人工处理量 | 1、采购选品工作：每天采购量约1000个，每天2名采购员进行采购工作； 2、合同流程处理：每月人工处理量约200份，每年2400份。 |
| 平均处理时长 | 1、采购选品工作：每天2名采购员操作，共耗时16小时； 2、每份合同从订单下载、订单数据处理、录入合同系统、返利中心，处理时间约10分钟。 |
| 人工耗时评估 | 1、采购选品工作：2名采购员，共520日； 2、合同处理工作：以25年总单数量计算约需2,000个小时，2名录入人员需要50人/天(每天8小时录入) |
| 数字员工数量评估 | 开发任务：1台 执行任务： 1台 |

RPA业务流程

- 流程图

- 步骤说明

| 序号 | 简要描述 | 附件 |
| --- | --- | --- |
|  | 【RPA】选品采购 |  |
| 1.1 | 【接口】在RPA数据库中建表[福建洁达销售订单]，从订单中心获取销售订单数据，保存到RPA数据库 | 数据库表设计详情查看本方案《数据保存及数据同步》内容 |
| 1.2 | 【RPA】登录1药城和药帮忙两个平台： 一药城： https://mall.yaoex.com/v2/home/#/home 药帮忙： https://www.ybm100.com/new/ |  |
| 1.3 | 【RPA】根据销售订单数据中的“条形码”，分别在1药城和药帮忙两个采购平台搜索商品 |  |
| 1.4 | 【RPA】把商品数据（商城、平台索引ID、条形码、平台名称、平台规格、平台价格、效期、商家、库存、库存说明）保存到数据库中 | 数据库表设计详情查看本方案《数据保存及数据同步》内容 |
| 1.5 | 【RPA】根据采购逻辑（自营仓、价格盈利大于等于5%、有效期大于等于12个月、满足库存、仓库距离由近到远），筛选两个商城中的最优项商品 | 详细的选品条件请参考附件《采购平台选品条件优先项》 |
| 1.6 | 【RPA】把最优项商品加入到购物车 |  |
| 1.7 | 【接口】RPA通过接口推送加购购物车的商品信息到订单中心 | 接口字段参考附件《RPA与订单中心接口设计》内容 |
| 1.8 | 【采购员】登录1药城和药帮忙，对购物车商品信息进行复核，复核调整后，付款。每天进行两次商品信息复核和付款动作，分别是中午12点和下午5点。 | 操作时间和频率待确认 |
| 1.9 | 【RPA】RPA提取平台商家购销合同文件、订单数据并存储到RPA数据库 | 数据库表设计详情查看本方案内容 |
| 1.10 | 【接口】采购员付款成功后，RPA机器人把采购订单数据回传订单中心。 | 接口字段参考附件《RPA与订单中心接口设计》内容 |
|  | （二期）【DocAgent】获取手工订单数据 |  |
| 2.1 | 【采购员】整理好订单文件，按照一定规则的文件命名格式（以“客户全称+订单日期”命名）保存，并上传订单文件到DocAgent。 |  |
| 2.2 | 【DocAgent】识别并获取手工订单数据 |  |
| 2.3 | 【采购员】采购员复核并确认订单数据 |  |
| 2.4 | 【接口】手工订单数据传到订单中心 | 接口情况有待确认；数据传到订单中心哪份表，有待确认。 |
| 3 | 【接口】数据对接订单中心 |  |
| 3.1 | 【接口】RPA数据传到订单中心 | 接口字段参考附件《RPA与订单中心接口设计》内容 |
| 3.2 | 【接口】订单中心数据传到RPA | 接口字段参考附件《RPA与订单中心接口设计》内容 |
| 4 | 【RPA】录入合同系统 |  |
| 4.1 | 【采购员】登录合同系统 |  |
| 4.2 | 【RPA】选择[合同起草]-选择[福建洁达公司]-[采购-主营业务]-[格式合同]-[采购类合同]-[采购合同（单次)（有年度协议的单次合同)（集团版））合同模板，点击“确认” |  |
| 4.3 | 【RPA】填写合同模板内容，对照订单中心商家信息，填写合同系统中的“客户名称” |  |
| 4.4 | 【RPA】判断客户是否“已尽调”，若为“未尽调”客户，则发送邮件通知采购员发起尽调申请，并人工填写和提交合同审核流程。 |  |
| 4.5 | 【RPA】判断客户是否“已尽调”，若为“已尽调”客户，根据账期客户类型填写相应的合同模板内容 | 填写的合同模板内容可参照附件《合同返利系统字段映射_20260911》和《账期和预付客户合同填写区别》。 |
| 4.6 | 【RPA】根据合同系统明细导入模板，整理采购货品明细。 |  |
| 4.7 | 【RPA】导入合同明细 |  |
| 4.8 | 【RPA】获取明细表中“合同金额”，回填到总表的“合同金额”中。 |  |
| 4.9 | 【RPA】合同信息完成录入后，RPA点击“暂存”。 | 待确定，合同提交由人工操作，还是RPA操作。 |
| 4.10 | 【采购员】采购员点击“提交”。 | 待确定，合同提交由人工操作，还是RPA操作。 |
| 4.11 | 【接口】合同录入操作结束状态回填订单中心。 | 接口字段参考附件《RPA与订单中心接口设计》内容。 |
| 4.12 | 【领导】半小时内，合同审核完成。 |  |
| 5 | 【RPA】录入返利中心 |  |
| 5.1 | 【RPA】根据合同内容和返利中心细单导入模板，整理数据文件。 |  |
| 5.2 | 【RPA】打开并登录返利中心 |  |
| 5.3 | 【RPA】点击页面左上角“返利中心”-“采购返利”-“采购协议管理” |  |
| 5.4 | 【RPA】点击“查询”，输入合同号，点击“查询” |  |
| 5.5 | 【RPA】双击单据，勾选“只看必填项”。根据订单中心内容，填写总单必填项内容，包括：返利合约（默认“否”）、供应商编码（合同系统接口）、返利单位编码、计划员（默认“登录该账号人员”）、采购结算方式（默认“电汇”）、承付模式（默认“账期”）、协议开始日期（获取订单中心数据）、协议结束日期（默认当年最后一天） |  |
| 5.6 | 【RPA】点击“新增”细单，导入细单明细，点击提交。 |  |
| 5.7 | 【RPA】若提交失败，发送邮件通知采购员。 |  |
| 5.8 | 【接口】若提交成功，通过接口，返利系统录入操作结束状态回填订单中心。 |  |

数据保存及数据同步

- RPA数据库表设计

| 表名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 属性名称 | 英文名称 | 类型 | 长度 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

- RPA与订单中心接口

2.1订单中心推送销售商品对码数据接口

| 接口名称 | 订单中心推送RPA销售商品对码数据接口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应数据表 | RPA数据表 | 销售商品对码数据 | 订单中心 |  |
| 序号 | 字段名称 | 英文字段名称 | 字段名称 | 英文字段名称 |
| 1 | 序号 | fid |  |  |
| 2 | 条形码（主键） | bar_code |  |  |
| 3 | 订单日期 | order_date |  |  |
| 4 | 销售单价 | sale_price |  |  |
| 5 | 销售数量 | sale_qty |  |  |
| 6 | 计划采购量 | plan_purchase_qty |  |  |
| 7 | 货品ID | goods_id |  |  |
| 8 | 品名 | goods_name |  |  |
| 9 | 货品规格 | goods_spec |  |  |
| 10 | 厂家 | manufacturer |  |  |
| 11 | 国药准字/ 注册证号 | approval_no |  |  |
| 12 | 单位 | unit |  |  |
| 13 | 客户名称 | customer_name |  |  |

2.2 RPA推送加购商品数据

| 接口名称 | RPA推送订单中心加购商品数据接口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应数据表 | RPA数据表 | 加购商品数据 | 订单中心 |  |
| 序号 | 字段名称 | 英文字段名称 | 字段名称 | 英文字段名称 |
| 1 | 序号 | fid |  |  |
| 2 | 条形码（主键） | bar_code |  |  |
| 3 | 采购单价 | purchase_price |  |  |
| 4 | 采购数量 | purchase_qty |  |  |

2.3 RPA推送结算商品数据

| 接口名称 | PRA推送订单中心结算商品数据接口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应数据表 | RPA数据表 | 结算商品数据 | 订单中心 |  |
| 序号 | 字段名称 | 英文字段名称 | 字段名称 | 英文字段名称 |
| 1 | 序号 | fid |  |  |
| 2 | 条形码（主键） | bar_code |  |  |
| 3 | 采购单价 | purchase_price |  |  |
| 4 | 采购数量 | purchase_qty |  |  |
| 5 | 采购总价 | purchase_total |  |  |

2.4 订单中心推送采购合同数据

| 接口 名称 | 订单中心推送RPA采购合同数据接口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应 数据表 | RPA数据表 | 采购合同数据 | 订单中心 |  |
| 序号 | 字段名称 | 英文字段名称 | 字段名称 | 英文字段名称 |
| 1 | 序号 | fid |  |  |
| 2 | 客户名称 | customer_name |  |  |
| 3 | 合同签订日期 | contract_sign_date |  |  |
| 4 | 合同开始日期 | contract_start_date |  |  |
| 5 | 合同结束日期 | contract_end_date |  |  |
| 6 | 付款期限（账期） | payment_term |  |  |
| 7 | 货品编码 | goods_code |  |  |
| 8 | 货品名称 | goods_name |  |  |
| 9 | 注册证号 | reg_no |  |  |
| 10 | 规格 | spec |  |  |
| 11 | 单位 | unit |  |  |
| 12 | 数量 | qty |  |  |
| 13 | 单价 | unit_price |  |  |
| 14 | 采购员 | purchaser |  |  |

2.5 RPA推送合同录入后通知

| 接口名称 | RPA推送合同录入后通知接口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应数据表 | RPA数据表 | 合同录入后通知 | 订单中心 |  |
| 序号 | 字段名称 | 英文字段名称 | 字段名称 | 英文字段名称 |
| 1 | 序号 | fid |  |  |
| 2 | 合同状态 | contract_status 0：草稿 1：已提交 |  |  |

2.6 RPA推送返利系统录入后通知

| 接口名称 | RPA推送返利录入后通知接口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应数据表 | RPA数据表 | 返利录入后通知 | 订单中心 |  |
| 序号 | RPA数据表 字段属性名称 | 对应RPA字段 英文名称 | 订单中心数据表字段属性名称 | 对应订单中心字段 英文名称 |
| 1 | 序号 | fid |  |  |
| 2 | 单据状态 | contract_status 1：待送审 |  |  |

环境准备

- 系统环境

- 为了开发目的，应提供开发或测试环境的软硬件环境。

- 提供的开发和测试环境是生产环境的精确副本。

- 专用的系统和应用程序访问权限应授予具有足够权限的开发人员。

- 提供相应的系统登录账户和密码，以及测试邮箱等。

软件环境背景

| 应用软件名及版本 | 作用属性 | 交互界面 | 登陆方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| chrome | Web页面操作 | 网页 | 账号密码 |
| Oracle | 数据源及后台计算 |  |  |
| RPA数据库 | 数据源 |  |  |
| RPA前台机器人 | 模拟人工操作 |  | 账号密码 |

服务器

| 名称 | 硬件配置 | 数量 | 说明 | 操作系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |

业务终端

| 名称 | 硬件配置 | 数量 | 权限 | 说明 | 操作系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPA终端 （虚拟机） | CPU：8 Core 内存：16 G | 建议2台 | 管理员权限 | RPA机器人终端 | Win 10 64位 |

共享文件夹

| 名称 | 授权人员 | 权限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线上商城采购合同 ¦--日期（格式：年月日） ¦--合同文件 | 需要查看合同资料的采购员 | 读写 |  |

| 甲方（签名）： 日期： 年 月 日 | 乙方（签名）： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |