AI模型优化（2人团队）前1个月任务+沟通全方案

核心原则：不盲目学理论，全程结合AI工具辅助，聚焦“最小可用成果”，每天有可见产出；前1个月由杨宇明确每日具体任务，宇航、志强每日提交可见效果；1个月后两人自主提交每周计划，逐步精通核心技能；适配快节奏推进，明确分工、高效沟通，避免内耗。

一、核心分工（2人互补，不重复劳动，各有侧重，快速形成合力）

核心方向：聚焦“推理成本优化”（最快出效果、最易验证），同步铺垫“垂直微调+RAG”（为后续拓展打基础），全程用AI工具降低学习和执行成本。

| 人员 | 核心侧重 | AI工具适配（全程必用，减少学习成本） | 核心目标（1个月内） |
| --- | --- | --- | --- |
| 宇航 | 推理优化（量化、蒸馏、vLLM工具应用），模型体检、效果测试，成本测算 | 1. 代码辅助：GitHub Copilot、CodeGeeX（生成量化/蒸馏脚本）；2. 效果测算：ChatGPT/通义千问（生成成本测算模板、效果对比报告）；3. 工具调试：AI Code Reviewer（调试vLLM/TensorRT-LLM脚本） | 能独立完成“模型量化+蒸馏”全流程，生成可复用脚本，完成5个以上模型体检报告，能量化优化效果（速度/成本） |
| 志强 | 微调+RAG（PEFT框架、向量数据库），数据清洗、简单微调实践，RAG框架搭建 | 1. 微调辅助：Axolotl（简化微调流程，无需复杂配置）、ChatGPT（生成微调配置文件、数据清洗脚本）；2. RAG搭建：LangChain AI、ChatGPT（生成RAG基础代码，辅助调试向量数据库）；3. 数据处理：Diffbot（文档解析）、ChatGPT（辅助标注简单数据） | 能独立完成“简单微调+基础RAG框架”搭建，清洗1套行业数据集，完成3个微调实践，搭建可复用RAG模板 |

补充：两人每日任务独立推进，每周有1-2次协作任务（结合双方成果，完成最小可用方案），确保成果可落地、可结合。

二、前1个月每日具体任务（分4阶段，每日有明确任务、AI工具、可见效果）

说明：1. 任务拆解遵循“最小可用”，不追求完美，重点是“用AI工具出效果”，每天产出可量化、可展示的成果；2. 无需从头学理论，遇到不懂的直接用AI工具查解决方案（如脚本报错、工具用法），优先完成任务，再反向理解原理；3. 结合目前有的工作任务，每日任务耗时控制在合理范围，避免过度疲劳，确保效率。

阶段1：工具上手+基础操作（第1-7天）—— 核心：会用AI工具，完成基础操作，产出简单成果

| 日期 | 宇航（推理优化） | 志强（微调+RAG） | 两人协作 | 每日可见效果（必须提交给你） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1天 | 1. 安装基础环境（Conda、PyTorch），用AI工具（ChatGPT）生成安装脚本，避免报错；2. 熟悉量化工具（GPTQ/AWQ），用AI工具生成简单量化脚本（针对小模型，如Llama-2-7B）；3. 运行脚本，记录推理速度初始数据。AI工具：ChatGPT（生成安装/量化脚本）、GitHub Copilot（辅助调试） | 1. 安装Axolotl、LangChain、Chroma（轻量级向量库），用AI工具生成安装脚本；2. 熟悉Axolotl基础用法，用AI工具生成微调配置文件（yaml格式）；3. 准备1份简单数据集（如公开问答数据集），用AI工具辅助筛选、整理。AI工具：ChatGPT（生成安装/配置脚本）、Diffbot（文档解析数据集） | 互相检查环境安装是否成功，分享各自AI工具生成的脚本，确保可运行 | 1. 宇航：环境安装成功截图、量化脚本1份、初始推理速度数据；2. 志强：环境安装成功截图、微调配置文件1份、筛选后的数据集（100-200条）；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第2天 | 1. 用AI工具优化昨天的量化脚本，解决运行中的报错；2. 对Llama-2-7B模型进行INT8量化，用AI工具生成效果测试脚本；3. 对比量化前后的推理速度、内存占用。AI工具：AI Code Reviewer（调试脚本）、ChatGPT（生成测试脚本） | 1. 用Axolotl加载昨天的数据集和配置文件，用AI工具辅助修改配置（解决报错）；2. 运行简单微调（LoRA模式，1-2个epoch），用AI工具生成微调日志模板；3. 记录微调初始效果（准确率/困惑度）。AI工具：ChatGPT（修改配置、生成日志模板）、Axolotl（自带日志工具） | 分享各自的测试/日志模板，互相借鉴优化 | 1. 宇航：优化后的量化脚本、量化前后效果对比表（速度、内存）；2. 志强：微调运行成功截图、微调日志1份、初始效果数据；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第3天 | 1. 学习蒸馏基础用法，用AI工具生成模型蒸馏脚本（基于昨天量化后的模型）；2. 运行蒸馏脚本，控制蒸馏时间（2-3小时）；3. 测试蒸馏后的模型效果（速度、准确率），用AI工具生成简单分析。AI工具：ChatGPT（生成蒸馏脚本、效果分析） | 1. 学习文本切块（Chunking）技巧，用AI工具生成文本切块脚本（针对数据集）；2. 对数据集进行切块、向量化，存入Chroma向量库；3. 用AI工具生成简单检索脚本，测试检索效果。AI工具：ChatGPT（生成切块/检索脚本）、LangChain（辅助向量化） | 无，独立完成，遇到问题即时沟通 | 1. 宇航：蒸馏脚本1份、蒸馏前后效果对比分析（100字内）；2. 志强：切块后的数据集、向量库存储成功截图、检索测试结果（5个示例）；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第4天 | 1. 用AI工具生成“模型体检报告”模板（包含速度、内存、准确率、优化空间）；2. 对蒸馏后的模型进行全面体检，填写报告；3. 用AI工具优化报告，突出优化潜力（如“可进一步降低内存20%”）。AI工具：ChatGPT（生成/优化报告模板） | 1. 用AI工具优化微调配置文件（调整学习率、批次大小）；2. 重新运行微调（2个epoch），对比两次微调效果；3. 用AI工具分析效果差异，总结优化点。AI工具：ChatGPT（修改配置、分析差异）、Axolotl（微调工具） | 无，独立完成，提交报告/分析给你 | 1. 宇航：完整模型体检报告1份（可复用模板）；2. 志强：两次微调效果对比表、优化点分析（100字内）；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第5天 | 1. 学习vLLM工具基础用法，用AI工具生成vLLM部署脚本；2. 部署昨天蒸馏后的模型，测试推理吞吐量；3. 对比vLLM部署与普通部署的速度差异，用AI工具生成对比报告。AI工具：ChatGPT（生成部署脚本、对比报告）、vLLM（部署工具） | 1. 用LangChain搭建简单RAG框架（结合昨天的向量库），用AI工具生成框架代码；2. 测试RAG问答效果（10个示例），记录准确率；3. 用AI工具优化检索策略（如调整相似度阈值）。AI工具：ChatGPT（生成框架代码、优化策略）、LangChain AI | 无，独立完成，重点突破工具部署/框架搭建 | 1. 宇航：vLLM部署成功截图、速度对比报告1份；2. 志强：RAG框架代码1份、10个问答示例及准确率；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第6天 | 1. 用AI工具生成“量化+蒸馏+vLLM部署”一体化脚本；2. 运行脚本，验证全流程是否顺畅（从量化到部署）；3. 解决运行中的报错，用AI工具记录解决方案（可复用）。AI工具：GitHub Copilot（生成一体化脚本）、ChatGPT（解决报错、记录方案） | 1. 用AI工具生成数据清洗脚本（针对微调数据集，去重、纠错）；2. 运行脚本，清洗数据集，对比清洗前后的微调效果；3. 保存清洗后的数据集，生成数据清洗报告。AI工具：ChatGPT（生成清洗脚本、报告）、Diffbot（辅助纠错） | 无，独立完成，积累可复用脚本/方案 | 1. 宇航：一体化脚本1份、报错解决方案记录（1-2条）；2. 志强：数据清洗脚本、清洗前后效果对比、清洗报告；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第7天 | 1. 复盘本周任务，用AI工具整理本周所有脚本、报告（分类归档）；2. 重新运行一体化脚本，确保无报错，产出最终优化后的模型；3. 生成本周成果总结（用AI工具辅助，150字内）。AI工具：ChatGPT（整理归档清单、生成总结） | 1. 复盘本周任务，用AI工具整理本周脚本、数据集、框架代码（分类归档）；2. 优化RAG框架，提升检索准确率（达到80%+）；3. 生成本周成果总结（用AI工具辅助，150字内）。AI工具：ChatGPT（整理归档清单、生成总结） | 一起复盘本周遇到的问题，分享AI工具使用技巧，确定下周协作重点 | 1. 两人各自：本周归档清单、最终成果（优化模型/RAG框架）、本周总结；2. 协作：问题复盘记录、下周协作计划（简单版）；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |

阶段2：单个模块精通+成果优化（第8-15天）—— 核心：优化效果，提升脚本复用性，结合AI工具提高效率

| 日期 | 宇航（推理优化） | 志强（微调+RAG） | 两人协作 | 每日可见效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第8天 | 1. 选择另一个小模型（如Qwen-7B），用本周积累的一体化脚本进行优化（量化+蒸馏）；2. 用AI工具优化脚本，适配新模型，解决适配报错；3. 测试优化效果，填写模型体检报告。AI工具：ChatGPT（优化脚本、解决适配问题） | 1. 更换数据集（如行业简单数据集：医疗/法律短句），用清洗脚本清洗；2. 用Axolotl进行微调（3个epoch），用AI工具生成微调效果评估报告；3. 记录微调耗时、准确率。AI工具：ChatGPT（生成评估报告）、Axolotl | 无，独立完成，适配新模型/数据集 | 1. 宇航：适配新模型的优化脚本、模型体检报告1份；2. 志强：新数据集清洗结果、微调评估报告1份；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第9天 | 1. 学习动态量化技巧，用AI工具生成动态量化脚本（针对Qwen-7B）；2. 对比静态量化（INT8）与动态量化的效果（速度、内存、准确率）；3. 用AI工具生成量化技巧对比分析（可复用）。AI工具：ChatGPT（生成脚本、对比分析） | 1. 学习向量数据库优化技巧，用AI工具生成向量库优化脚本（调整索引、分片）；2. 优化Chroma向量库，测试检索速度、准确率；3. 对比优化前后的效果，记录优化点。AI工具：ChatGPT（生成优化脚本、记录优化点） | 无，独立完成，深化单个模块能力 | 1. 宇航：动态量化脚本、量化技巧对比分析；2. 志强：向量库优化脚本、优化前后效果对比表；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第10天 | 1. 用AI工具生成“推理成本测算工具”（Excel/脚本，输入模型参数，自动测算成本）；2. 对两个优化后的模型（Llama-2、Qwen-7B）进行成本测算；3. 生成成本测算报告，突出优化后的成本节省。AI工具：ChatGPT（生成测算工具、报告） | 1. 用AI工具优化RAG框架代码（增加文档加载、问答格式化功能）；2. 测试优化后的RAG框架，用10个行业问题测试，提升准确率至85%+；3. 生成RAG框架使用说明（用AI工具辅助）。AI工具：ChatGPT（优化代码、生成使用说明） | 无，独立完成，产出可复用工具/说明 | 1. 宇航：成本测算工具、成本测算报告；2. 志强：优化后的RAG框架代码、使用说明、测试结果；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第11天 | 1. 解决前10天遇到的核心问题（如脚本报错、效果不达预期），用AI工具整理解决方案手册；2. 重新优化Qwen-7B模型，目标：推理速度提升50%+，内存降低40%+；3. 提交最终优化模型及效果报告。AI工具：ChatGPT（整理解决方案、优化模型） | 1. 用AI工具生成微调数据集标注脚本（辅助人工标注，提升效率）；2. 对清洗后的行业数据集进行简单标注（50条）；3. 用标注后的数据集重新微调，对比标注前后的效果。AI工具：ChatGPT（生成标注脚本、对比效果） | 无，独立完成，解决遗留问题 | 1. 宇航：解决方案手册、最终优化模型、效果达标截图；2. 志强：标注脚本、标注后的数据集、微调效果对比；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第12天 | 1. 学习批处理优化技巧，用AI工具生成批处理脚本（针对优化后的模型）；2. 测试批处理效果（不同批次大小对速度、内存的影响）；3. 用AI工具生成批处理优化指南（可复用）。AI工具：ChatGPT（生成脚本、指南） | 1. 学习PEFT框架进阶用法（如Adapter），用AI工具生成Adapter微调配置；2. 用Adapter模式对标注后的数据集进行微调，对比LoRA与Adapter的效果；3. 生成微调模式对比分析。AI工具：ChatGPT（生成配置、对比分析）、Axolotl | 无，独立完成，学习进阶技巧 | 1. 宇航：批处理脚本、批处理优化指南；2. 志强：Adapter微调配置、微调模式对比分析；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第13天 | 1. 用AI工具整合本周所有脚本、报告、工具（分类归档，生成目录）；2. 对本周优化的两个模型进行综合对比，生成“模型优化排行榜”（突出优势模型）；3. 用AI工具生成本周成果总结。AI工具：ChatGPT（整理目录、生成总结） | 1. 用AI工具整合本周脚本、数据集、框架代码（分类归档，生成目录）；2. 优化RAG框架与微调模型的结合（将微调后的模型接入RAG）；3. 测试结合效果（10个行业问题），记录准确率。AI工具：ChatGPT（整理目录、辅助结合调试） | 无，独立完成，整合本周成果 | 1. 宇航：本周成果目录、模型优化排行榜、本周总结；2. 志强：本周成果目录、RAG与微调结合测试结果；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第14天 | 1. 模拟客户需求：用AI工具生成“客户模型优化需求清单”（如“降低电商AI客服模型推理成本”）；2. 针对需求，选择合适的模型，用本周脚本进行优化；3. 生成客户需求解决方案（含效果、成本、周期）。AI工具：ChatGPT（生成需求清单、解决方案） | 1. 针对同一客户需求，用本周的微调模型+RAG框架，搭建简单的行业问答助手；2. 测试助手效果（10个客户常见问题）；3. 生成行业问答助手使用演示（截图+步骤）。AI工具：ChatGPT（辅助搭建、生成演示步骤） | 协作：结合双方成果，整合为“客户需求完整解决方案” | 1. 宇航：客户需求清单、模型优化解决方案；2. 志强：行业问答助手演示、测试结果；3. 协作：完整客户解决方案1份；4.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第15天 | 1. 复盘本周任务，用AI工具整理本周核心成果、未解决问题；2. 优化客户解决方案，突出AI工具带来的效率提升；3. 准备本周成果汇报（用AI工具生成汇报PPT大纲）。AI工具：ChatGPT（整理复盘、生成PPT大纲） | 1. 复盘本周任务，用AI工具整理本周核心成果、未解决问题；2. 优化行业问答助手，解决测试中遇到的问题；3. 补充汇报PPT内容（自己负责的部分）。AI工具：ChatGPT（整理复盘、补充PPT内容） | 协作：一起完善汇报PPT，向你汇报本周成果，确定下周任务方向 | 1. 两人各自：本周复盘记录、汇报PPT内容；2. 协作：完整汇报PPT1份、成果汇报录音/笔记；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |

阶段3：协作落地+场景适配（第16-23天）—— 核心：结合双方成果，适配真实场景，提升成果落地性

核心任务：聚焦1-2个真实场景（如“制造业缺陷检测模型优化”“金融问答模型优化”），两人协作完成“推理优化+微调+RAG”完整方案，全程用AI工具提升效率，每天有场景化成果。

| 日期 | 宇航（推理优化） | 志强（微调+RAG） | 两人协作 | 每日可见效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第16天 | 1. 确定场景（如制造业缺陷检测模型），用AI工具查找该场景常用模型（如ResNet、YOLO）；2. 下载模型，用之前的脚本进行初步量化，测试推理速度、内存；3. 生成场景模型初始体检报告。AI工具：ChatGPT（查找常用模型、生成体检报告） | 1. 用AI工具查找该场景数据集（如制造业缺陷检测数据集）；2. 下载数据集，用清洗、切块脚本进行处理；3. 对数据集进行简单标注（50条），存入向量库。AI工具：ChatGPT（查找数据集、辅助处理标注） | 确定场景，对齐模型、数据集选择，明确协作分工 | 1. 宇航：场景确定说明、模型初始体检报告；2. 志强：场景数据集（处理后）、向量库存储截图；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第17天 | 1. 对场景模型进行深度优化（量化+蒸馏+批处理），用AI工具优化脚本，适配场景需求；2. 测试优化效果（重点关注推理速度、漏检率）；3. 生成场景模型优化报告。AI工具：ChatGPT（优化脚本、生成报告） | 1. 用Axolotl对处理后的数据集进行微调（LoRA模式，3个epoch）；2. 测试微调效果（重点关注缺陷识别准确率）；3. 用AI工具分析微调效果，提出优化方向。AI工具：ChatGPT（分析效果、提出优化方向） | 同步各自优化效果，调整优化方向，确保贴合场景需求 | 1. 宇航：场景模型优化脚本、优化报告；2. 志强：场景模型微调报告、优化方向建议；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第18天 | 1. 用vLLM部署优化后的场景模型，测试部署效果（吞吐量、延迟）；2. 用AI工具生成部署指南（适配场景，如工厂嵌入式设备部署简化说明）；3. 解决部署中的适配问题。AI工具：ChatGPT（生成部署指南、解决适配问题） | 1. 搭建场景化RAG框架（结合微调模型、向量库），用AI工具优化框架，适配场景问答需求；2. 测试RAG框架（10个场景常见问题，如“该缺陷属于什么类型”）；3. 优化检索准确率（达到85%+）。AI工具：ChatGPT（优化框架、测试问答） | 无，独立完成部署/框架优化，遇到问题即时沟通 | 1. 宇航：场景模型部署成功截图、部署指南；2. 志强：场景化RAG框架、问答测试结果；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第19天 | 1. 用AI工具生成“场景模型成本测算报告”（结合工厂部署场景，测算月度推理成本）；2. 对比优化前后的成本差异，突出成本节省优势；3. 优化部署脚本，降低部署门槛。AI工具：ChatGPT（生成成本报告、优化脚本） | 1. 用AI工具生成“场景化RAG框架使用手册”（适配工厂工作人员使用）；2. 补充场景数据集（新增50条缺陷数据），优化向量库；3. 重新测试RAG框架，提升准确率至90%+。AI工具：ChatGPT（生成使用手册、优化向量库） | 无，独立完成，完善场景化成果 | 1. 宇航：场景成本测算报告、优化后的部署脚本；2. 志强：RAG使用手册、优化后的向量库+测试结果；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第20天 | 1. 模拟客户验收：用AI工具生成“场景模型验收标准”（速度、成本、漏检率）；2. 按照标准，全面测试优化后的模型，记录验收结果；3. 生成验收报告，标注未达标项并优化。AI工具：ChatGPT（生成验收标准、验收报告） | 1. 按照验收标准，测试场景化RAG框架，记录验收结果；2. 优化未达标项（如检索准确率、问答速度）；3. 补充验收报告中自己负责的部分。AI工具：ChatGPT（辅助优化、补充报告） | 协作：整合验收报告，共同优化未达标项，确保通过验收 | 1. 宇航：验收标准、模型验收结果；2. 志强：RAG验收结果、优化记录；3. 协作：完整验收报告1份；4.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第21天 | 1. 切换第二个场景（如金融问答模型），用AI工具查找该场景常用模型（如ChatGLM-6B）；2. 下载模型，用复用脚本进行初步量化，测试初始效果；3. 生成该场景模型初始体检报告。AI工具：ChatGPT（查找模型、生成体检报告） | 1. 用AI工具查找金融问答数据集，下载并处理（清洗、切块、标注）；2. 存入向量库，测试检索效果；3. 生成数据集处理报告。AI工具：ChatGPT（查找数据集、生成处理报告） | 确定第二个场景，对齐模型、数据集，快速启动任务 | 1. 宇航：第二个场景模型初始体检报告；2. 志强：医药问答数据集（处理后）、检索测试结果；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第22天 | 1. 对金融问答模型进行快速优化（复用之前的脚本，用AI工具适配）；2. 测试优化效果（速度、成本、准确率）；3. 生成优化报告，突出快速优化的效率优势。AI工具：ChatGPT（适配脚本、生成报告） | 1. 用Axolotl对金融数据集进行快速微调（复用配置，用AI工具适配）；2. 搭建金融场景RAG框架，接入微调模型；3. 测试框架效果（10个金融问题）。AI工具：ChatGPT（适配配置、辅助搭建框架） | 协作：同步优化进度，确保快速完成第二个场景的核心成果 | 1. 宇航：金融模型优化报告、效果数据；2. 志强：医药模型微调报告、RAG框架测试结果；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第23天 | 1. 复盘本周场景化任务，用AI工具整理两个场景的核心成果、脚本复用率、AI工具使用效率；2. 优化场景化解决方案模板（可复用）；3. 生成本周成果总结。AI工具：ChatGPT（整理复盘、生成总结） | 1. 复盘本周场景化任务，整理数据集、框架代码、使用手册；2. 优化场景化RAG框架模板（可复用）；3. 补充本周成果总结。AI工具：ChatGPT（整理复盘、补充总结） | 协作：整合两个场景的完整解决方案，向你汇报本周成果，确定下周任务重点 | 1. 两人各自：本周复盘记录、成果总结；2. 协作：两个场景完整解决方案、汇报笔记；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |

阶段4：成果复用+能力提升（第24-30天）—— 核心：标准化成果，提升AI工具使用深度，为1个月后自主报计划铺垫

核心任务：将前3周的成果标准化、模板化，学习AI工具进阶用法，尝试自主制定每日任务（过渡），提升问题解决能力，确保1个月后能独立规划每周计划。

| 日期 | 宇航（推理优化） | 志强（微调+RAG） | 两人协作 | 每日可见效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第24天 | 1. 用AI工具将推理优化全流程（量化+蒸馏+vLLM部署）整理为“标准化流程手册”；2. 优化所有可复用脚本，统一格式、增加注释（用AI工具辅助）；3. 生成脚本使用说明，确保他人可复用。AI工具：ChatGPT（整理手册、优化脚本、生成说明） | 1. 用AI工具将微调+RAG全流程整理为“标准化流程手册”；2. 优化数据集处理、微调、RAG搭建的脚本，统一格式；3. 生成脚本使用说明。AI工具：ChatGPT（整理手册、优化脚本、生成说明） | 无，独立完成标准化手册、脚本优化 | 1. 宇航：推理优化标准化流程手册、优化后的脚本及使用说明；2. 志强：微调+RAG标准化流程手册、优化后的脚本及使用说明；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第25天 | 1. 学习AI工具进阶用法（如用GPT-4生成复杂优化脚本、用AI工具进行性能瓶颈分析）；2. 用进阶用法，对金融问答模型进行二次优化，提升效果；3. 记录AI工具进阶使用技巧。AI工具：GPT-4（生成复杂脚本、瓶颈分析） | 1. 学习AI工具进阶用法（如用GPT-4优化RAG检索策略、用AI工具生成数据集增强脚本）；2. 用进阶用法，优化金融场景RAG框架，提升准确率；3. 记录AI工具进阶使用技巧。AI工具：GPT-4（优化策略、生成增强脚本） | 分享各自的AI工具进阶使用技巧，互相学习 | 1. 宇航：AI工具进阶使用技巧记录、模型二次优化效果；2. 志强：AI工具进阶使用技巧记录、RAG框架二次优化效果；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第26天 | 1. 自主制定今日任务（围绕“推理优化进阶”，用AI工具辅助完善）；2. 学习模型剪枝基础用法，用AI工具生成剪枝脚本，测试剪枝效果；3. 生成剪枝实践报告。AI工具：ChatGPT（辅助制定任务、生成剪枝脚本、报告） | 1. 自主制定今日任务（围绕“微调+RAG进阶”，用AI工具辅助完善）；2. 学习知识图谱基础用法，用AI工具辅助将向量库与知识图谱结合；3. 测试结合效果，生成实践报告。AI工具：ChatGPT（辅助制定任务、辅助结合、生成报告） | 互相检查自主制定的任务，提出修改建议，确保任务合理、有效果 | 1. 宇航：自主制定的今日任务、剪枝脚本及实践报告；2. 志强：自主制定的今日任务、知识图谱结合实践报告；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第27天 | 1. 自主制定今日任务（围绕“脚本复用与优化”）；2. 针对前3周遇到的复杂问题，用AI工具查找解决方案，整理为“常见问题手册”；3. 测试手册中的解决方案，确保有效。AI工具：ChatGPT（辅助制定任务、查找解决方案、整理手册） | 1. 自主制定今日任务（围绕“框架复用与优化”）；2. 针对前3周遇到的复杂问题，整理为“常见问题手册”；3. 测试手册中的解决方案，确保有效。AI工具：ChatGPT（辅助制定任务、查找解决方案、整理手册） | 协作：整合两人的常见问题手册，生成“团队常见问题手册”（可复用） | 1. 宇航：自主制定的今日任务、个人常见问题手册；2. 志强：自主制定的今日任务、个人常见问题手册；3. 协作：团队常见问题手册1份；4.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第28天 | 1. 自主制定今日任务（围绕“客户需求模拟”）；2. 模拟3个不同行业的客户需求，用标准化流程和脚本快速给出优化方案；3. 生成客户需求方案集。AI工具：ChatGPT（辅助制定任务、生成需求、优化方案） | 1. 自主制定今日任务（围绕“客户需求模拟”）；2. 针对同一3个行业客户需求，给出微调+RAG解决方案；3. 生成客户需求方案集。AI工具：ChatGPT（辅助制定任务、生成需求、优化方案） | 协作：整合3个行业的完整解决方案，形成“行业解决方案集” | 1. 两人各自：自主制定的今日任务、客户需求方案；2. 协作：行业解决方案集1份；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第29天 | 1. 复盘前1个月的任务，用AI工具整理自己的核心能力、薄弱点；2. 制定自己1个月后的“能力提升计划”（初步，围绕推理优化精通）；3. 尝试制定第一周的自主计划（草稿）。AI工具：ChatGPT（整理复盘、生成提升计划、辅助制定周计划） | 1. 复盘前1个月的任务，用AI工具整理自己的核心能力、薄弱点；2. 制定自己1个月后的“能力提升计划”（初步，围绕微调+RAG精通）；3. 尝试制定第一周的自主计划（草稿）。AI工具：ChatGPT（整理复盘、生成提升计划、辅助制定周计划） | 互相检查对方的能力提升计划、周计划草稿，提出修改建议 | 1. 两人各自：1个月复盘总结、能力提升计划、周计划草稿；2. 协作：计划修改建议记录；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |
| 第30天 | 1. 优化自己的周计划草稿，确保计划合理、有明确目标、可落地；2. 整理前1个月所有成果（脚本、手册、方案、报告），分类归档，生成成果清单；3. 准备1个月成果汇报（用AI工具生成汇报PPT）。AI工具：ChatGPT（优化周计划、生成成果清单、汇报PPT） | 1. 优化自己的周计划草稿，确保计划合理、有明确目标、可落地；2. 整理前1个月所有成果，分类归档，生成成果清单；3. 补充汇报PPT内容（自己负责的部分）。AI工具：ChatGPT（优化周计划、生成成果清单、补充PPT） | 协作：完善汇报PPT，向你完整汇报前1个月成果，提交各自的周计划草稿，明确1个月后自主报计划的要求 | 1. 两人各自：优化后的周计划、成果清单、汇报PPT内容；2. 协作：完整汇报PPT1份、1个月成果汇总报告1份；3.各自总结5分钟内的简报快速和杨宇过一遍或演示一遍 |

三、快节奏场景下的高效沟通方式（具体可操作，不浪费时间，确保信息同步）

核心原则：高效、简洁、聚焦“任务+效果”，避免冗长会议，减少无效沟通，确保每天信息同步、问题及时解决，适配“每日出效果”的快节奏。

1. 每日固定沟通（总耗时≤20分钟，不占用工作时间）

•早会（10分钟，9:00-9:10）：你明确当天两人的核心任务（可直接复制每日任务表），两人简要说明昨天遇到的未解决问题（每人1-2句话），你给出解决方向，不展开讨论细节。

•晚复盘（5-10分钟，18:00-18:10）：两人各自提交当日可见效果（按要求提交截图、报告、脚本），简要说明“任务完成情况、效果是否达标、遇到的新问题”（每人1-2句话），你快速点评，确定次日是否需要调整任务。

2. 即时沟通（解决突发问题，不闲聊）

•沟通工具：用企业微信/飞书（优先企业微信，功能简洁），建立3人小群，群名标注“AI模型优化-每日出效果”。

•沟通规则：1. 只发与工作相关的内容（任务疑问、报错截图、效果反馈）；2. 遇到问题先自己用AI工具查找解决方案，解决不了再发群里，标注“紧急/非紧急”；3. 你看到后，紧急问题10分钟内回复，非紧急问题1小时内回复；4. 两人之间的协作问题，优先群内沟通（留痕），避免私下沟通遗漏信息。

3. 成果提交规范（确保你快速查看，一目了然）

•提交时间：每日晚复盘前（17:50前），两人分别提交当日成果。

•提交格式（统一，用AI工具生成模板，每天复用）：

a.姓名：XXX

b.日期：XXX

c.任务完成情况：（对照当日任务，简要勾选完成/未完成，未完成说明原因）

d.可见效果：（附截图/文件链接，标注核心数据，如“推理速度提升50%”）

e.遇到的问题：（1-2条，标注紧急程度）

f.次日需求：（如需你提供方向/支持，简要说明）

•文件存储：建立共享云盘（阿里云盘/百度网盘），按“日期-姓名-成果类型”分类存储（如“2026.02.10-宇航-量化脚本”），群内只发缩略图和文件链接，避免群内文件杂乱。

4. 每周复盘沟通（1次，30分钟，周日晚）

核心内容